佛山市顺德区九如城老人护理服务有限公司改造工程招标公告

一、招标条件

佛山市顺德区九如城老人护理服务有限公司(项目名称) 招标人(项目业主)为佛山市顺德区九如城老人护理服务有限公司，建设资金来源：自筹(资金来源)，项目出资比例为业主私有资金：100.00%,政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 %。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况

工程地点：佛山市顺德区大良金榜居委会新基路96号

工程规模：  2600 平方米

质量等级要求：合格

计划开竣工时间： 2020 年3月5日至 2020年 3 月25日

评标方式：	  最低价中标

结构类型：	 	框架结构	          本次招标范围：整个项目的拆除及隔墙改造

三、投标人资格条件

本公告共划分成 1 个标段，标段划分及投标人资格要求如下：

| 标段序号 | 标段内容 | 评标方式 | 投标人资质 类别、等级 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 佛山市顺德区九如城老人护理服务有限公司 | 最低价中标 | 建筑装修装饰工程专业承包二级（及以上）或建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级（及以 上）资质 | 15天 |

- 1 每家投标单位只能参与上述标段中的 1  个标段的投标。

  - 本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。

  - 报名其他条件：投标人需为广东省内注册公司。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，可 2020年 2月 28 日至 2020 年 3月 4 日登陆	“广东招标网（https://www.bibenet.com/guangdong）”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。

招标文件每套售价 300 元/标段，售后不退。如需考察，请联系本公司工程部负责人：王生 17712775555 吕生13726942347（因现场拆建过于复杂，请投标单位到根据图纸现场进行考察，制定及复核清单合理报价）

五、公告发布

本公告发布媒体为：广东招标网（https://www.bibenet.com/guangdong)公告发布时间为：2020年 2月 28日至 2020年3月 4日

本项目打拆及新建工程统计表附件：见附件1

本项目资格审查办法：见附件2本项目评标细则：见附件3

六、联系方式

招标人：佛山市顺德区九如城老人护理服务有限公司

地址：佛山市顺德区大良金榜居委会新基路96号

邮编：

联系人：王生，吕生

电话：17712775555、13726942347

传真：

电子邮件：

投标保证金

1、 投标人在递交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达投标保证金专用帐户。

2、投标保证金专用帐户：

户名：九如城（广东)养老产业发展有限公司

帐号：706868458162

开户银行：中国银行股份有限公司广州岭南新世界支行

投标保证金金额：壹万元整

3、报名单位须在投标截止时间前将投标保证金从企业账户缴入投标保证金专用账户,支付方式有三种：1、建行网银支付；2、他行网银支付；3、线下交易支付，线下交易支付有转账支票、银行汇票、电汇等方式（现金除外）。

4、为进一步方便投标人，保证投标人相关信息的安全，投标单位缴纳保证金后，在开标当日签到的同时提交该工程投标保证金缴款回单（回单背面注明标段名称、投标单位全称、委托人姓名、委托人手机号码），由招标人收取后统一到财务室开具投标保证金收据。

5、投标保证金的退还：除中标单位以外的其他投标单位在签订合同后 7个工作日内退还至缴纳账户。

投标保证金缴纳咨询电话：13068299401 （石小姐）

附件1：

| 大良项目打拆及新建工程统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 项目地址： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  | 顶面拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 一层顶面拆除 | ㎡ | 166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二层顶面拆除 | ㎡ | 483.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三层顶面拆除 | ㎡ | 463.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四层顶面拆除 | ㎡ | 409.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 五层顶面拆除 | ㎡ | 409.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 六层顶面拆除 | ㎡ | 284.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 七层顶面拆除 | ㎡ | 62.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 顶面拆除（总合） |  | 2277.50 |  |  |
|  | 地面拆除 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除地砖 | ㎡ | 132.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 拆除地台 | ㎡ | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 户外地面修补 | ㎡ | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 打拆墙体 |  |  |  |  |
| 1 | 一层打拆墙体 | ㎡ | 58.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二层打拆墙体 | ㎡ | 368.17 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三层打拆墙体 | ㎡ | 393.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四层打拆墙体 | ㎡ | 296.97 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 五层打拆墙体 | ㎡ | 287.97 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 六层新打拆体 | ㎡ | 165.81 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 七层新打拆体 | ㎡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆墙体（总合） |  |  | 1570.65 |  |  |
|  | 其它拆除项目 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原木门 | 樘 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 铲除原墙面批荡 | ㎡ | 3500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 拆除玻璃隔墙 | ㎡ | 152.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 拆除原铝合金窗 | ㎡ | 295.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 现场家具拆除 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 现场洁具拆除 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 现场水管及龙头拆除 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 现场电线及电表拆除 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其它杂物拆除 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 新搭建消防楼梯 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 新建墙体 |  |  |  |  |
| 1 | 一层新建墙体 | ㎡ | 254.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二层新建墙体 | ㎡ | 479.24 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三层新建墙体 | ㎡ | 465.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四层新建墙体 | ㎡ | 311.07 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 五层新建墙体 | ㎡ | 352.41 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 六层新建墙体 | ㎡ | 79.32 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 七层新建墙体 | ㎡ | 29.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 新建墙体（总合） |  | 1970.72 |  |  |
| 1 | 新建墙体双面批荡 | ㎡ | 3941.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 新做铝合金窗 | ㎡ | 295.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 其它项目拆除 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 垃圾清运费 | 项 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 备注:新建墙体及拆除墙体高度按3000mm计算 |  |  |  |  |

附件2：

资格审查办法

一、本工程采用资格后审对投标人进行资格审查。本工程资审合格条件：

- 具有独立订立合同的能力；

- 未处于被责令停业，投标资格被取消的状态；

- 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内的；

- 投标文件中的资格审查资料没有失真或者弄虚作假；

- 企业的资质类别、等级；满足本公告要求，企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

- 本次招标无建造师要求，但需专职现场沟通人员。不可兼职。

- 项目负责人必须满足下列条件之一：

- 项目负责人是非变更后无在建工程。

- 项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日满6 个月；

或者，因非承包人原有致使工程项目停工超过 120 天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。

- 投标人类似工程（无要求）；

- 项目经理类似工程（无要求）；

- 所有投标单位须营业满2年以上。

- 符合法律、法规规定的其他条件。

三、由招标人委托的评标委员会实施对投标人的资格审查。

四、资格审查资料以已录入“佛山市建设工程电子化招投标系统”（5.0 系统）“企业诚信库”的信息为准。

五、资格后审需递交的资料：

1、投标单位需递交以下资料参加资格后审：①企业法人营业执照（副本）复印件；②建筑业企业资质证书（副本）复印件；③投标单位法定代表人授权委托书原件、被委托人第二代居民身份证原件；

2、除身份证复印件、授权委托书原件、投标保证金缴款回单以外的其他资格后审资料必须按上述顺序提供一套复印件装订成册，与原件一起必须装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、标段名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章（或签名））后在开标截止时间前一次性递交，开标截止时间后不再接受补充资料。资格后审需递交的资料必须单独装袋、密封。在开标截止时间前未能递交以上原件和复印件的作资审不合格处理。

六、投标单位法定代表人或其法定代表人授权委托人必须携带本人第二代居民身份证原件于投标截止时间前到达开标现场并签到、递交书面投标资料， 否则，视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标书招标人不予受理。

七、开标（包括资格后审）时间、地点：详见招标文件前附表。

八、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格后审不合格。

备注：

1、图纸答疑及现场考察时间请提前预约。

2、招标文件自由下载。

3、本工程不满 3 家投标单位，招标人将重新组织招标。

4、本工程的设计单位不得参与工程施工招标。

5、本工程所有的资审资料都必须在有效期内。如有关的资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位证明的原件。

6、评分办法以招标公告为准。

7、项目报名成功以投标保证金打款凭证截图发给联系人石小姐为准。

附件3：

评	标	细	则

本着公平、公正、公开的原则对各投标单位投标文件中的文件进行综合评分。具体办法如下： (共计 100 分)

本工程评标方式为：最低价中标，

本工程结算方式为：投标清单内工程单价不变，总价包干。超出或增加工程量按实际施工面积审计结算。

报价清单含盖范围：包含项目所有拆除，砌墙。铝合金门窗等。

一、信用考评分 （占比20%最高分20分）

1、根据企业以往的业绩评标委员会进行打分。

- 上述业绩：提供合同复印件

④获奖证书复印件或表彰文件复印件

二、商务标： (占比80%最高分80 分)

第一步：投标文件能够满足招标文件的实质性要求； 第二步：清标，商务标符合招标文件的实质性要求

第三步：投标报价得分

1、确定有效投标报价

凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求，且在招标控制价以下的投报价均为有效投标报价。未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为废标。

2、打分

经评审的最低投标价格得最高分(40-70 分），并以合理性分析打分最高10分。

评标细则使用说明：

1、评标程序： 1）清标； 2）经济标评审； 3）信用考评得分； 4）汇总得分； 5） 定标。

- 评标部门为九如城广东区域公司总经办、财务部、投资发展部、运营部、工程部。